План

работ по текущему ремонту МКД на 2016г по ООО «Дом»

ул. Б-Хмельницкого,75

| №п/п | Виды работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость (тыс.руб.) | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка системы отопления дома к отопительному периоду 2016-2017г.г. | м3 здания | 176033 | 148,517 | май-сентябрь |
| 2. | Обслуживание и ремонт повысительных насосов отопления, горячего и холодного водоснабжения | ед. | 20 | 81,4 | январь-декабрь |
| 3. | Обслуживание и ремонт водоподогревателей системы отопления и горячего водоснабжения | ед. | 6 | 63,9 | январь-декабрь |
| 4. | Обслуживание вентиляционных каналов дома | м2. |  | 70,85 | январь-декабрь |
| 5. | Обслуживание узла учета расхода тепловой энергии и горячего водоснабжения | ед. | 1 | 12,0 | январь-декабрь |
| 6. | Услуги аварийной службы | м2. |  | 118,09 | январь-декабрь |
| 7. | Ремонт системы пожарной сигнализации и дымоудаления |  |  | 109,23 | май |
| 8. | Обслуживание системы пожарной сигнализации и дымоудаления |  |  | 147,00 | май-декабрь |
| 9. | Косметический ремонт подъездов | м2. |  | 63,9 | май-сентябрь |

План

работ по текущему ремонту МКД на 2016г по ООО «Дом»

Б-Эрьзи,6а

| №п/п | Виды работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость (тыс.руб.) | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка системы отопления дома к отопительному периоду 2016-2017г.г. | м3 здания | 8016 | 10,26 | май-сентябрь |
| 2. | Обслуживание вентиляционных каналов дома | м2. |  | 4,31 | январь-декабрь |
| 3. | Обслуживание узла учета расхода энергоресурсов | ед. | 1 | 12,0 | январь-декабрь |
| 4. | Услуги аварийной службы | м2. |  | 7,18 | январь-декабрь |
| 5. | Услуги по обслуживанию внутридомовых газовых сетей |  |  | 1,68 | январь-декабрь |
| 6. | Окраска МАФ | м\п | 42 | 3,92 | май |
| 7. | Ремонт цоколя | м2. | 90,64 | 3,34 | май |

План

работ по текущему ремонту МКД на 2016г по ООО «Дом»

ул. Дениса Маринина,24

| №п/п | Виды работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость (тыс.руб.) | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка системы отопления дома к отопительному периоду 2016-2017г.г. | м3 здания | 8465 | 9,97 | май-сентябрь |
| 2. | Обслуживание вентиляционных каналов дома | м2. |  | 4,09 | январь-декабрь |
| 3. | Обслуживание узла учета расхода энергоресурсов | ед. | 1 | 12,0 | январь-декабрь |
| 4. | Услуги аварийной службы | м2. |  | 6,83 | январь-декабрь |
| 5. | Услуги по обслуживанию внутридомовых газовых сетей |  |  | 1,59 | январь-декабрь |
| 6. | Окраска малых архитектурных форм детской площадки | м\п | 42 | 1,92 | май |
| 7. | Ремонт крылец входной группы | м2. | 2,4 | 3,21 | май-сентябрь |

План

работ по текущему ремонту МКД на 2016г по ООО «Дом»

ул. Коммунистическая,123а

| №п/п | Виды работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость (тыс.руб.) | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка системы отопления дома к отопительному периоду 2016-2017г.г. | м3 здания | 42871 | 48,25 | май-сентябрь |
| 2. | Обслуживание вентиляционных каналов дома | м2. |  | 20,26 | январь-декабрь |
| 3. | Обслуживание узла учета расхода энергоресурсов | ед. | 1 | 12,0 | январь-декабрь |
| 4. | Услуги аварийной службы | м2. |  | 33,77 | январь-декабрь |
| 5. | Услуги по обслуживанию внутридомовых газовых сетей |  |  | 7,88 | январь-декабрь |
| 6. | Окраска малых архитектурных форм детской площадки | м\п | 42 | 1,92 | май |
| 7. | Ремонт цоколя | м2. | 390 | 23,34 | май |
| 8. | Ремонт кровли | м2 |  | 46,1 | май-сентябрь |

План

работ по текущему ремонту МКД на 2016г по ООО «Дом»

ул. Коммунистическая, 54

| №п/п | Виды работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость (тыс.руб.) | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка системы отопления дома к отопительному периоду 2016-2017г.г. | м3 здания | 31677 | 32,03 | май-сентябрь |
| 2. | Обслуживание вентиляционных каналов дома |  |  | 13,46 | январь-декабрь |
| 3. | Обслуживание узла учета расхода энергоресурсов | ед. | 1 | 12,0 | январь-декабрь |
| 4. | Услуги аварийной службы |  |  | 22,43 | январь-декабрь |
| 5. | Услуги по обслуживанию внутридомовых газовых сетей |  |  | 5,23 | январь-декабрь |
| 6. | Ремонт фасада | м2. | 140 | 47,3 | май |

Директор      ООО «Дом»                                                   А.В.Пирогов

План

работ по текущему ремонту МКД на 2016г по ООО «Дом»

ул. Севастопольская,56\2

| №п/п | Виды работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость (тыс.руб.) | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка системы отопления дома к отопительному периоду 2016-2017г.г. | м3 здания | 30843 | 55,63 | май-сентябрь |
| 2. | Обслуживание вентиляционных каналов дома |  |  | 23,37 | январь-декабрь |
| 3. | Обслуживание узла учета расхода энергоресурсов | ед. | 1 | 24,00 | январь-декабрь |
| 4. | Услуги аварийной службы |  |  | 42,85 | январь-декабрь |
| 5. | Услуги по обслуживанию внутридомовых газовых сетей |  |  | 9,1 | январь-декабрь |
| 7. | Окраска МАФ | м\п | 42 | 3,92 | май |
| 8. | Ремонт цоколя | м2. | 390 | 13,34 | май |
| 9. | Ремонт кровли | м2 | 260 | 41,42 | март |

План

работ по текущему ремонту МКД на 2016г по ООО «Дом»

ул. Коммунистическая,23

| №п/п | Виды работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость (тыс.руб.) | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка системы отопления дома к отопительному периоду 2016-2017г.г. | м3 здания | 36626 | 31,75 | май- сентябрь |
| 2. | Обслуживание вентиляционных каналов дома |  |  | 13,34 | январь-декабрь |
| 3. | Обслуживание узла учета расхода энергоресурсов | ед. | 1 | 12,0 | январь-декабрь |
| 4. | Услуги аварийной службы |  |  | 22,23 | январь-декабрь |
| 6. | Обслуживание системы пожарной сигнализации и дымоудаления |  |  | 49,0 | январь-декабрь |
| 6. | Ремонт цоколя | м2. | 40 | 18,2 | май |
| 7. | Ремонт системы пожарной сигнализации и дымоудаления |  |  | 138,9 | апрель |

План

работ по текущему ремонту МКД на 2016г по ООО «Дом»

ул. Советская, 109

| №п/п | Виды работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость (тыс.руб.) | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка системы отопления дома к отопительному периоду 2016-2017г.г. | м3 здания | 25964 | 25,90 | май-сентябрь |
| 2. | Обслуживание вентиляционных каналов дома | м2 |  | 10,88 | январь-декабрь |
| 3. | Обслуживание узла учета расхода энергоресурсов | ед. | 1 | 12,0 | январь-декабрь |
| 4. | Услуги аварийной службы | м2 |  | 18,14 | январь-декабрь |
| 5. | Услуги по обслуживанию внутридомовых газовых сетей |  |  | 7,52 | январь-декабрь |
| 6. | Окраска МАФ | м2 | 4 | 3,8 | май |
| 7. | Ремонт мягкой кровли | м2 | 166 | 48,9 | июль |

Директор      ООО «Дом»                                                   А.В.Пирогов

План

работ по текущему ремонту МКД на 2016г по  ООО «Дом»

ул. Ульянова, 20а

| №п/п | Виды работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость (тыс.руб.) | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка системы отопления дома к отопительному периоду 2016-2017г.г. | м3 здания | 25964 | 38,04 | май-сентябрь |
| 2. | Обслуживание вентиляционных каналов дома |  |  | 15,98 | январь-декабрь |
| 3. | Обслуживание узла учета расхода энергоресурсов | ед. | 1 | 12,0 | январь-декабрь |
| 4. | Услуги аварийной службы |  |  | 26,64 | январь-декабрь |
| 5. | Услуги по обслуживанию внутридомовых газовых сетей |  |  | 6,22 | январь-декабрь |
| 6. | Окраска МАФ | м2 | 4 | 2,4 | май |
| 7. | Ремонт цоколя | м2. | 340 | 26,2 | май |
| 8. | Текущий (косметический) ремонт подъездов | м2 | 420 | 22,6 | сентябрь |
| 9. | Ремонт кровли | м2 | 340 | 30,6 | май- октябрь |